# Recomendaciones para cumplir la especificacion

SismoLab | Ruta tecnica priorizada a partir de SismoLab_AVL_Proyecto.md

Este documento propone el orden de trabajo recomendado para llevar el backend y la experiencia completa de SismoLab al 100 por ciento de la especificacion. La recomendacion parte del estado actual observado: el EventEngine ya concentra la cola de reportes, el ReportQueueRunner delega en el motor y existen pruebas focalizadas para ese flujo. El resto debe cerrarse con una matriz de requisitos, implementacion incremental y pruebas de aceptacion.

# Conclusion ejecutiva

La siguiente prioridad no es agregar mas endpoints aislados. Es completar el ciclo de vida del estado: cargarlo de forma atomica, modificarlo mediante acciones registrables, deshacerlo, persistirlo y restaurarlo sin perder cola, historico, asociaciones, metricas ni topologia. El EventEngine debe seguir siendo el unico coordinador de esas transiciones.

| Prioridad | Area | Resultado que debe quedar demostrable |
| --- | --- | --- |
| P0 | Contrato de dominio y carga | Ambos modos de carga validan todo antes de reemplazar el escenario y conservan el estado anterior ante cualquier error. |
| P0 | Acciones y deshacer | Cada operacion relevante produce una version recuperable y una accion reversible, incluido cada paso de cola. |
| P1 | Modo estres y recuperacion | Se permiten desbalances controlados, se pausa la cola y la recuperacion funciona tambien con diferencias de altura mayores que 2. |
| P1 | Archivo y asociaciones | Archivo de subarboles, historico y relaciones entre eventos cumplen las politicas deterministas del documento. |
| P1 | Persistencia completa | Guardar y restaurar conserva topologia, cola, reloj, parametros, modo, historico, asociaciones y metricas. |
| P2 | Consultas, costos y evidencia | Las consultas reportan nodos examinados y existe evidencia reproducible de todos los casos minimos. |

# Brechas que conviene cerrar primero

La especificacion exige varias invariantes que no se pueden validar solo mirando si el AVL muestra nodos. Hay que comprobar identidad, orden global, alturas, factores de balance, referencias, historico, cola y valores derivados como un unico estado. Estas son las brechas que deben tratarse como trabajo de producto, no solo como mejoras de interfaz.

| Requisito del md | Recomendacion | Criterio de terminado |
| --- | --- | --- |
| Carga por inserciones | Definir y validar el esquema de archivo con load_type = insertion. Aplicar la misma secuencia a AVL y BST sin aceptar identificadores repetidos. | Se muestran ambos arboles, raices, alturas, profundidad maxima y hojas; un duplicado rechaza el archivo completo. |
| Carga por topologia | Completar un validador estructural independiente de la reinsercion. Validar ciclos, enlaces, unicidad, orden, alturas, factores y prioridad calculada. | Una topologia valida se reconstruye tal cual; una invalida no modifica el escenario activo. |
| Deshacer y versiones | Crear un snapshot inmutable o un comando inverso por accion. Incluir el indice de cola y las metricas en el estado. | Deshacer un paso de cola restaura arbol, historico, metricas y posicion original del reporte. |
| Asociaciones | Implementar candidatos y seleccion determinista usando datos del evento, nunca la topologia o el orden de llegada. | Se puede explicar por que una replica fue asociada y se actualiza al corregir, archivar o eliminar. |
| Archivo de subarbol | Implementar elegibilidad por prioridad y antiguedad, desempates y archivo atomico de toda la rama. | La rama elegida coincide con los desempates del md y la accion se deshace como una unidad. |
| Consultas | Agregar consultas por prioridad, magnitud, zona, profundidad y asociaciones con contador de nodos AVL examinados. | Cada respuesta incluye resultado, estado y costo estructural; AVL y BST se comparan con el mismo conjunto. |
| Metricas | Verificar que todos los contadores sean parte del estado versionable y que cada accion explique sus cambios. | Guardar, deshacer y restaurar regresan los contadores exactos. |

# Plan de implementacion recomendado

## Fase 1 Contratos y estado atomico

Especificar los esquemas JSON finales para insertion, topologia y estado guardado. Documentar campos obligatorios, enlaces vacios, fechas UTC y valores derivados.

Hacer que el validador produzca errores estructurados con ruta del campo, regla incumplida y valor recibido.

Construir el escenario candidato fuera del estado activo. Solo despues de pasar todas las validaciones debe el EventEngine reemplazar el observatorio actual.

Agregar pruebas de regresion que demuestren que un archivo invalido no altera escenario, cola, metricas ni generadores activos.

## Fase 2 Acciones, deshacer y versiones

Definir una interfaz unica de accion: nombre, estado antes, estado despues, metricas, costo y datos necesarios para deshacer.

Registrar en ella altas, correcciones, confirmaciones relevantes, eliminaciones, archivo, cambios de atencion, cambios de parametros, avance del reloj, carga, recuperacion y cada paso de cola.

Persistir versiones nombradas sin incluir la pila ni otras versiones, pero conservando el estado operativo completo.

Probar reinicio de la aplicacion, restauracion de version y deshacer posterior sin perder UTC, historico ni posicion de cola.

## Fase 3 Modo estres y archivo

Separar explicitamente las operaciones BST de las rotaciones AVL diferidas y registrar las rotaciones como pasos observables.

Diseñar la recuperacion para diferencias de altura mayores que 2 sin vaciar y reconstruir el arbol.

Implementar pausa coordinada del EventEngine, generador y cola; la vuelta a normal solo debe confirmarse despues de una auditoria equilibrada.

Implementar seleccion de subarbol elegible con prioridad baja, antiguedad mayor que T, mayor cantidad de nodos y los desempates indicados.

## Fase 4 Asociaciones y consultas

Definir formalmente la politica de candidatos y el desempate determinista para posibles replicas.

Actualizar asociaciones en correccion, eliminacion, archivo, reactivacion y deshacer.

Hacer que cada consulta devuelva los datos pedidos y el numero de nodos AVL examinados; explicar en el manual que ramas se descartan.

Comparar AVL y BST con las mismas entradas y registrar altura, hojas y comparaciones, incluyendo insercion ascendente.

## Fase 5 Evidencia y entrega

Crear archivos de prueba para ambos modos de carga, una topologia invalida por cada regla principal y rafagas de reportes con altas, confirmaciones, conflictos, antiguos y correcciones.

Agregar pruebas de los cuatro casos de rotacion, recuperacion profunda, eliminacion, archivo, deshacer y restauracion.

Preparar una matriz requisito-prueba-resultados y capturas o salidas reproducibles para la sustentacion.

Completar manual de usuario y manual tecnico con modelo de dominio, responsabilidades, JSON, invariantes, costos y decisiones abiertas resueltas.

# Arquitectura que recomiendo conservar

Mantendria al EventEngine como unica puerta para transiciones del escenario. Los handlers de Flask y Socket.IO deben traducir entrada y salida, pero no ejecutar directamente servicios de dominio. Los managers pueden validar o preparar datos especializados; la activacion, lock, persistencia, metricas, historial y emisiones deben volver al motor.

| Componente | Responsabilidad | No debe hacer |
| --- | --- | --- |
| Transport adapters | Recibir payloads, validar forma basica y devolver respuestas. | Modificar AVL, cola, metricas o repositorio directamente. |
| EventEngine | Coordinar lock, acciones, persistencia, metricas, historico y emisiones. | Duplicar reglas de dominio que ya pertenecen a servicios especializados. |
| Domain services | Aplicar una operacion de dominio y devolver su resultado detallado. | Decidir por su cuenta como se publica o como se expone al frontend. |
| Queue service | Convertir y validar lotes de reportes y serializar snapshots FIFO. | Procesar reportes o emitir eventos. |
| Report processor | Resolver created, updated, confirmed, conflict, stale y reactivated. | Gestionar threads, persistencia o sockets. |
| Runner | Mantener compatibilidad con la API existente delegando al EventEngine. | Tener lock, metricas, persistencia o emisiones propias. |

# Suite minima de aceptacion

Antes de considerar el proyecto completo, ejecutaria al menos los siguientes grupos:

Carga: insertion valida, insertion con duplicado, topologia valida, ciclo, enlace invalido, orden incorrecto, prioridad incorrecta, alturas incorrectas y escenario anterior intacto.

Reportes: FIFO visible, lote atomico, estacion desconocida, fecha futura, alta, confirmacion repetida, conflicto, antiguo, correccion que cambia K, reactivacion y eliminado.

AVL: LL, RR, LR, RL, modo estres, desbalance mayor que 2, recuperacion sin reconstruccion y auditoria completa.

Estado: eliminar, archivar, asociaciones, deshacer una accion simple, deshacer un paso de cola, versionar, reiniciar y restaurar.

Analisis: consultas con contador de nodos, comparacion AVL/BST y validacion de costos de cola, historial y snapshots.

Integracion: import de la aplicacion, carga real por Socket.IO, persistencia real y ausencia de funciones duplicadas sin caller.

# Orden concreto para la proxima iteracion

Recomiendo implementar primero el contrato de estado y el flujo atomico de carga, porque deshacer, versiones, persistencia y auditoria dependen de que exista una representacion completa y validable. Despues implementaria acciones y snapshots. Solo con eso listo conviene cerrar archivo, asociaciones y consultas, y finalmente reunir la evidencia de los casos minimos.

| Paso | Entregable verificable |
| --- | --- |
| 1 | Esquemas JSON finales y validador estructural con rechazo atomico. |
| 2 | Snapshot completo del estado y accion reversible para un paso de cola. |
| 3 | Pila de deshacer y versiones persistentes. |
| 4 | Archivo, asociaciones y consultas con costos. |
| 5 | Recuperacion profunda en estres y auditoria final. |
| 6 | Matriz de evidencia y manuales de entrega. |